VOXTRACE / KNOWLEDGE BRIEF

# Observasi Mesin, Maintenance, dan Tata Kelola Suku Cadang

Panduan lapangan untuk mengubah temuan teknis menjadi tindakan korektif yang terlacak dan siap diaudit

| STATUS | Dokumen matang • sumber terkorelasi • angka kritis terkontrol |
| --- | --- |
| POSISI DOKUMEN | Panduan domain mandiri; bukan transkrip dan bukan pengganti SOP resmi |

TUJUAN
Menyatukan pola observasi mesin, penanganan gangguan, pembuktian perbaikan, serta permintaan dan pengeluaran suku cadang tanpa mengambil alih kewenangan purchasing atau pengelola inventori.

## Ruang lingkup

Observasi fungsi dan kondisi mesin

Diagnosis awal dan eskalasi gangguan

Work request dan work order

Permintaan, pengeluaran, serta bukti pemakaian suku cadang

Post-test, penutupan pekerjaan, dan kesiapan audit

Prinsip korelasi sumber
Rekaman adalah sumber utama domain. Catatan scan dan foto hanya memperjelas konteks yang relevan. Informasi dari domain lain tidak digunakan untuk mengubah mandat, angka, atau keputusan dokumen ini.

# 1. Model kerja

| Prinsip | Makna operasional |
| --- | --- |
| Fakta sebelum diagnosis | Catat gejala, kondisi operasi, waktu, dan bukti; bedakan observasi dari dugaan penyebab. |
| Satu jejak pekerjaan | Work request, work order, material, tindakan, pengujian, dan penutupan saling merujuk. |
| Pemisahan kewenangan | Pengguna menjelaskan kebutuhan; spare-part/inventory mengendalikan stok; purchasing menjalankan pengadaan. |
| Bukti pemakaian | Material yang dikeluarkan dapat ditelusuri ke pekerjaan dan aset yang menerima material. |

# 2. Alur kerja yang disarankan

| Tahap | Aktivitas | Keluaran minimum |
| --- | --- | --- |
| 1 | Temukan & amankan | Hentikan atau batasi operasi bila ada risiko keselamatan, kualitas, atau kerusakan lanjutan. |
| 2 | Buat work request | Tuliskan aset, gejala, kondisi, prioritas, pelapor, waktu, dan bukti pendukung. |
| 3 | Rencanakan pekerjaan | Tentukan tindakan, tenaga, izin, alat, material, dan kebutuhan downtime. |
| 4 | Cek ketersediaan | Gunakan stok yang sesuai; bila tidak tersedia, ajukan permintaan pengadaan melalui alur persetujuan. |
| 5 | Release & eksekusi WO | Catat material/consumable yang dikeluarkan terhadap work order lalu lakukan pekerjaan. |
| 6 | Post-test & penutupan | Uji fungsi, rekam hasil, dokumentasikan material terpakai/sisa, dan tutup WO di sistem. |

# 3. Kendali dan bukti

| Area | Bukti/indikator | Frekuensi |
| --- | --- | --- |
| Respons gangguan | Waktu laporan, mulai penanganan, dan pemulihan | Per kejadian |
| Kelengkapan WO | Aset, tindakan, material, hasil uji, dan PIC | Sebelum closing |
| Ketersediaan suku cadang | Min–max, pemakaian, lead time, dan shortage | Mingguan/bulanan |
| Kesiapan audit | Keterhubungan bukti dari permintaan sampai pemakaian | Bulanan |

# 4. Risiko utama dan pengendalian

| Risiko | Dampak | Pengendalian |
| --- | --- | --- |
| Permintaan tidak terpenuhi | Waktu perbaikan memanjang | Kritikalitas stok, min–max, alternatif teknis yang disetujui, dan eskalasi shortage |
| Material keluar tanpa referensi | Stok dan biaya tidak dapat ditelusuri | Wajib tautkan release material ke WO dan aset |
| Diagnosis berubah menjadi fakta | Tindakan salah atau catatan audit lemah | Pisahkan gejala, hipotesis, pengujian, dan akar penyebab terkonfirmasi |

# 5. Agenda implementasi

1. Gunakan format temuan: aset–gejala–dampak–bukti–tindakan–hasil.

2. Tetapkan critical spare dan parameter min–max berdasarkan konsumsi, lead time, serta dampak downtime.

3. Pastikan PR hanya diterbitkan setelah kebutuhan teknis dan anggaran disetujui; PO tetap menjadi kewenangan purchasing.

4. Lakukan rekonsiliasi material terpakai, dikembalikan, dan rusak sebelum WO ditutup.

# 6. Catatan penggunaan dan verifikasi

Catatan pendukung memperjelas alur WR → input material/consumable → release → WO → pencatatan sistem (disebut Oracle dalam catatan).

Nilai target belanja, nama formulir, nama pemberi persetujuan, dan angka kekurangan 5–10% masih perlu dikonfirmasi sebelum menjadi data resmi.

Batas penggunaan. Dokumen ini mendukung orientasi, diskusi, dan penyusunan kontrol. Untuk pekerjaan berisiko, kepatuhan, parameter proses, atau switching, gunakan SOP/izin/drawing/hasil laboratorium yang berlaku.