VOXTRACE / KNOWLEDGE BRIEF

# Building Maintenance dan Tata Kelola Project Engineering

Kerangka pengelolaan fasilitas untuk menjaga kepatuhan, keselamatan, dan kelancaran operasi

| STATUS | Dokumen matang • sumber terkorelasi • angka kritis terkontrol |
| --- | --- |
| POSISI DOKUMEN | Panduan domain mandiri; bukan transkrip dan bukan pengganti SOP resmi |

TUJUAN
Menetapkan batas kerja building maintenance, hubungan dengan utility/workshop/project, serta cara mengendalikan pekerjaan operasional dan proyek tanpa mencampur kewenangan antarunit.

## Ruang lingkup

Bangunan: lantai, dinding, kaca, atap, pintu, dan fasilitas umum

AC/HVAC pada sisi fasilitas

Pencahayaan dan instalasi pendukung

IPAL, TPS, dan fasilitas keselamatan pada sisi sarana

Pekerjaan operasional berbasis WO dan pekerjaan proyek

Prinsip korelasi sumber
Rekaman adalah sumber utama domain. Catatan scan dan foto hanya memperjelas konteks yang relevan. Informasi dari domain lain tidak digunakan untuk mengubah mandat, angka, atau keputusan dokumen ini.

# 1. Model kerja

| Prinsip | Makna operasional |
| --- | --- |
| Batas tanggung jawab jelas | Building menjaga sarana; utility menjaga pasokan; workshop menangani mesin; project mengelola perubahan terencana. |
| Produksi dan regulasi | Prioritas pekerjaan mempertimbangkan kelancaran produksi sekaligus kepatuhan. |
| Perubahan terkendali | Project memiliki ruang lingkup, PIC, anggaran, risiko, persetujuan, dan kriteria selesai. |
| Kinerja dapat dibuktikan | WO closing mengukur operasi; project done mengukur penyelesaian proyek, masing-masing dengan definisi yang konsisten. |

# 2. Alur kerja yang disarankan

| Tahap | Aktivitas | Keluaran minimum |
| --- | --- | --- |
| 1 | Identifikasi kebutuhan | Pisahkan gangguan fasilitas, pekerjaan rutin, perbaikan, dan perubahan proyek. |
| 2 | Klasifikasi & prioritas | Nilai keselamatan, kepatuhan, mutu, dampak produksi, biaya, dan urgensi. |
| 3 | Penetapan pemilik | Tentukan building, utility, workshop, project, atau kolaborasi dengan satu PIC utama. |
| 4 | Perencanaan | Susun metode, izin, material, vendor, waktu kerja, dan mitigasi gangguan operasi. |
| 5 | Eksekusi & pengawasan | Pastikan keselamatan, kualitas pekerjaan, serta pengendalian perubahan. |
| 6 | Verifikasi & serah-terima | Uji fungsi, lengkapi as-built/dokumen, perbarui daftar aset, lalu tutup pekerjaan. |

# 3. Kendali dan bukti

| Area | Bukti/indikator | Frekuensi |
| --- | --- | --- |
| Pekerjaan operasional | WO closing tepat waktu dan backlog berdasarkan risiko | Mingguan/bulanan |
| Pekerjaan proyek | Project done terhadap ruang lingkup, waktu, biaya, dan acceptance | Per milestone |
| Kondisi fasilitas | Temuan inspeksi dan pengulangan kerusakan | Rutin |
| Keselamatan | Insiden, near miss, dan temuan kepatuhan | Per kejadian/bulanan |

# 4. Risiko utama dan pengendalian

| Risiko | Dampak | Pengendalian |
| --- | --- | --- |
| Area abu-abu antarfungsi | Pekerjaan tertunda atau saling lempar | Matriks RACI dan satu PIC untuk setiap pekerjaan |
| Project selesai tanpa serah-terima | Aset sulit dirawat | Acceptance, manual, drawing, daftar spare, dan pelatihan |
| Target persentase tidak terdefinisi | Kinerja sulit dibandingkan | Definisikan numerator, denominator, periode, dan sumber data |

# 5. Agenda implementasi

1. Bangun register aset fasilitas beserta pemilik dan batas layanan.

2. Buat matriks prioritas berdasarkan keselamatan, regulasi, mutu, dan dampak produksi.

3. Tetapkan definisi formal WO closing dan project done sebelum memakai target persentase.

4. Gunakan proyek kecil otomasi/monitoring sebagai sarana belajar bila ruang lingkup dan manfaatnya terukur.

# 6. Catatan penggunaan dan verifikasi

Catatan menyebut capaian sekitar 90,08% (2025) dan 94,22% (2026), namun indikator dan periodenya belum terverifikasi sehingga tidak diperlakukan sebagai KPI resmi.

Istilah MTTR/MTBF dicoret pada catatan; dokumen ini tidak menetapkannya sebagai KPI building maintenance.

Batas penggunaan. Dokumen ini mendukung orientasi, diskusi, dan penyusunan kontrol. Untuk pekerjaan berisiko, kepatuhan, parameter proses, atau switching, gunakan SOP/izin/drawing/hasil laboratorium yang berlaku.